## Slide 1
GUARDiA CMS
개발계획서
지오정보기술 / GUARDiA Platform / 2026
GUARDiA Platform

## Slide 2
1. 개요 / 배경
• AI 기반 통합 콘텐츠 관리 시스템(Shopping CMS 중심). 헤드리스 콘텐츠(페이지/포스트/블록)·버전관리·게시 워크플로우(draft→review→approved→published)·상품콘텐츠·배너/프로모션·미디어·메뉴/카테고리·다국어/테마·SEO·폼빌더·UGC를 제공하고 Ollama AI와 OCR/Mall/CRM/ITSM/BI를 연계한다.
• 기술 스택: Spring Boot 3.5(Java 17) + React 19 + MyBatis + PostgreSQL(`cms_db`).
• 패키지: `com.zioinfo.cms` · 백엔드 포트 8012 · 프론트 포트 3011 · GUARDiA ITSM 연동 9001.
• AI는 Ollama 온프레미스 sLLM만 사용(외부 API 미사용) — GUARDiA 보안 불변 규칙 준수.

## Slide 3
2. 개발 목표
• GUARDiA CMS 핵심 업무 모듈 10개 영역을 단일 플랫폼으로 구현.
• 관리자 웹(RBAC·감사로그·시스템설정) + 모바일앱 + 공통 업무협업(UIWS) 제공.
• Ollama 온프레미스 AI를 업무 흐름에 내재화하여 자동화·의사결정 보조.
• GUARDiA 솔루션군과의 데이터 연계로 통합 운영 환경 구축.

## Slide 4
3. 개발 범위 — 모듈
모듈 | 설명
콘텐츠 코어 | 페이지/포스트/블록 헤드리스·버전관리
게시 워크플로우 | draft→review→approved→published·예약게시
상품 콘텐츠 | 상품콘텐츠·상세 빌더
배너/프로모션 | 배너·프로모션·기획전
미디어 | 미디어 라이브러리
메뉴/카테고리 | 메뉴·카테고리·사이트맵
다국어/테마/SEO | 다국어·테마/템플릿·SEO/메타/리다이렉트
폼빌더/UGC | 폼빌더·게시판/리뷰/댓글/문의
AI 도구 | 콘텐츠초안·이미지태깅/대체텍스트·SEO제안·번역·추천·리뷰요약·UGC모더레이션(Ollama)
회원/관리자/공통(UIWS) | 회원/RBAC·사용자/권한·감사로그·설정 + 업무일지·일정·쪽지·통계 + JWT+2FA

## Slide 5
4. 기술 스택
레이어 | 기술
Backend | Spring Boot 3.5 / Java 17
Frontend | React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind
ORM/DB | MyBatis / PostgreSQL
차트 | Recharts
AI | Ollama 온프레미스 sLLM (외부 API 미사용)
빌드/배포 | 단일 JAR(frontend→backend static) + Gitea + Jenkins CI/CD

## Slide 6
5. 시스템 아키텍처
• 단일 JAR 구성: React 19 프론트엔드 빌드 산출물을 Spring Boot static에 번들(포트 8012).
• 데이터: MyBatis 매퍼 + PostgreSQL 전용 DB/계정으로 격리.
• AI: Ollama 클라이언트(타임아웃·폴백 내장) — 모델 미가용 시 degraded 폴백.
• 연계: GUARDiA OCR·Mall·CRM·ITSM·BI.
• 배포: Gitea push → webhook → Jenkins/deploy_server → systemd 단일 JAR 기동.
※ 아키텍처 도식 자리 (단일 JAR · PostgreSQL · Ollama · ITSM 연계)

## Slide 7
6. 일정 (WBS 요약)
단계 | 주요 산출물
분석/설계 | 요구사항 정의·ERD·API 설계·화면 설계
백엔드 구현 | com.zioinfo.cms 도메인·MyBatis 매퍼·REST API
프론트 구현 | 관리자 웹 화면·대시보드·차트(Recharts)
AI/연계 | Ollama AI 기능·GUARDiA 솔루션 연계
테스트/배포 | QA·CI/CD 자동배포·운영 검증
문서/지침 | 설계서·사용자/운영자 지침서(완성 후)

## Slide 8
7. 기대 효과
• 업무 모듈 통합으로 운영 효율 향상 및 데이터 일관성 확보.
• 온프레미스 AI 자동화로 반복 업무·의사결정 보조 시간 절감.
• 공공기관 폐쇄망 적합(외부 API 미사용·전용 DB 격리·RBAC·감사로그).
• GUARDiA 통합 운영 환경에서 솔루션 간 시너지 확보.