## Slide 1
GUARDiA Mall
개발계획서
지오정보기술 / GUARDiA Platform / 2026 (v2)
GUARDiA Platform

## Slide 2
1. 개요 / 배경
• 미국 다지점 꽃집 옴니채널 e-커머스 플랫폼. 매장·ZIP 배송권역·매장별 재고·상품/사이즈/옵션·타임슬롯·당일배송·구독·서지프라이싱·기사 라우팅·매장간 재고이양을 제공한다.
• 결제/세금/주소/SMS/이메일은 외부 게이트웨이 어댑터(mock 기본·운영시 Stripe/TaxJar/GoogleMaps/Twilio/SendGrid), AI는 Ollama 온프레미스.
• v2 추가: UIMS(공통 업무협업)·시스템관리(권한관리 RBAC)·운영자 로그인 보조(회원가입·아이디찾기·비밀번호초기화)·2FA·모바일 앱 QR 배포.
• 기술 스택: Spring Boot 3.5(Java 17) + React 19 + MyBatis + PostgreSQL(mall_db). 패키지 com.zioinfo.mall · 백엔드 포트 8011 · 프론트 3010 · ITSM 연동 9001.
• AI는 Ollama 온프레미스 sLLM만 사용(외부 API 미사용) — GUARDiA 보안 불변 규칙 준수.

## Slide 3
2. 개발 목표
• 꽃집 e-커머스 핵심 모듈(매장·재고·주문·구독·배송·리뷰/CS)을 단일 플랫폼으로 구현.
• 공통 업무협업(UIMS: 업무일지·일정·쪽지·업무통계)을 운영 조직에 내재화(com.zioinfo.mall.uiws.*).
• 시스템관리(권한관리)로 운영자 RBAC를 백오피스에서 직접 관리(역할/메뉴권한·공통코드·메뉴·부서·거래처).
• 운영자 계정 셀프서비스(회원가입 승인대기·아이디찾기·비밀번호초기화) + 2FA로 운영자 접근 보안 강화.
• Ollama 온프레미스 AI를 업무 흐름에 내재화 + GUARDiA 솔루션군 데이터 연계로 통합 운영.

## Slide 4
3. 개발 범위 — 모듈
모듈 | 설명
스토어/배송권역 | 매장·ZIP 배송권역·매장별 재고 ON/OFF
상품 카탈로그 | 상품/3사이즈/옵션
주문/장바구니 | 장바구니·주문·타임슬롯 스케줄링·당일배송
구독/프라이싱 | 정기 구독·서지(피크) 프라이싱
배송/라우팅 | 배송·기사 라우팅·매장간 재고이양
리뷰/CS | 리뷰·고객 CS
게이트웨이 어댑터 | 결제/세금/주소/SMS/이메일(mock 기본·운영시 외부 연동)
AI | 상품추천·리뷰요약·자연어검색·CS응답·수요예측·재고이양추천(Ollama)
UIMS 업무협업 (v2) | 업무일지·일정·쪽지·업무통계 (com.zioinfo.mall.uiws.*)
시스템관리/권한 (v2) | 역할·역할-메뉴권한·공통코드·메뉴·부서·거래처 (tb_uiws_*, /api/system/*)
운영자 로그인 보조 (v2) | 회원가입·아이디찾기·비밀번호초기화·2FA (운영 계정 한정)
관리자 웹/앱 | RBAC(SuperAdmin/StoreManager)·재고·주문·이양·정산·매출
고객 쇼핑앱 | app/mall — 홈·카테고리·상세·장바구니·주문·찜·AI추천

## Slide 5
4. 기술 스택
레이어 | 기술
Backend | Spring Boot 3.5 / Java 17
Frontend | React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind
ORM/DB | MyBatis / PostgreSQL (mall_db)
인증 | JWT + 2FA(2차 인증) · RBAC · BCrypt
차트 | Recharts
AI | Ollama 온프레미스 sLLM (외부 API 미사용)
빌드/배포 | 단일 JAR(frontend→backend static) + Gitea + Jenkins CI/CD

## Slide 6
5. 시스템 아키텍처
• 단일 JAR 구성: React 19 프론트엔드 빌드 산출물을 Spring Boot static에 번들(포트 8011).
• 데이터: MyBatis 매퍼 + PostgreSQL 전용 DB/계정으로 격리. UIMS·시스템관리 테이블(tb_uiws_*)은 별개 계정모델로 mall_account와 분리.
• 인증: JWT + 2FA · 운영자 승인 게이트(approved). 고객 쇼핑회원(USER)과 운영(ADMIN/MANAGER) 역할 분리.
• AI: Ollama 클라이언트(타임아웃·폴백 내장) — 모델 미가용 시 degraded 폴백.
• 연계: GUARDiA CRM(회원)·ERP(재고/정산)·OCR(상품등록)·BI(매출분석)·ITSM(CS).
• 배포: Gitea push → webhook → Jenkins/deploy_server → systemd 단일 JAR 기동.
※ 아키텍처 도식 자리 (단일 JAR · PostgreSQL · Ollama · ITSM 연계 · UIMS/시스템관리 레이어)

## Slide 7
6. 일정 (WBS 요약)
단계 | 주요 산출물
분석/설계 | 요구사항 정의·ERD·API 설계·화면 설계
백엔드 구현 | com.zioinfo.mall 도메인·MyBatis 매퍼·REST API
프론트 구현 | 관리자 웹 화면·대시보드·차트(Recharts)
UIMS/시스템관리 (v2) | 업무협업 모듈·권한관리 6화면·운영자 로그인 보조·2FA
AI/연계 | Ollama AI 기능·GUARDiA 솔루션 연계
테스트/배포 | QA·CI/CD 자동배포·운영 검증
문서/지침 | 설계서·사용자/운영자 지침서(완성 후)

## Slide 8
7. 기대 효과
• 꽃집 e-커머스 + 운영 업무협업(UIMS) 통합으로 현장 운영 효율 향상 및 데이터 일관성 확보.
• 시스템관리(권한관리)로 운영자 RBAC를 백오피스에서 자율 관리 — 운영 변경 민첩성 향상.
• 운영자 계정 셀프서비스 + 2FA로 접근 보안 강화 및 헬프데스크 부담 절감.
• 온프레미스 AI 자동화로 반복 업무·의사결정 보조 시간 절감.
• 공공기관 폐쇄망 적합(외부 API 미사용·전용 DB 격리·RBAC·감사로그).