## Slide 1
GUARDiA MES
개발계획서
AI 기반 제조실행시스템 (MES/WMS/QMS) · 지오정보기술 / 2026
GUARDiA Platform

## Slide 2
1. 개요 / 배경
• GUARDiA MES — AI 기반 제조실행시스템. MES·WMS·QMS 3개 영역 단일 플랫폼 통합
• 작업지시→생산실적→품질검사→재고/입출고를 단일 흐름으로 연결, 현장 가시성 확보
• 온프레미스 AI(Ollama)로 불량원인분석·수요/생산예측·설비예지보전·SPC 이상감지 내장
• GUARDiA ERP·ITSM·OCR·BI 연계 + 관리자 웹 + 현장 작업자 모바일앱 제공
• 본 차수: MES 본연 기능에 더해 UIMS 공통 업무협업 레이어(업무일지·일정·쪽지·통계·권한관리)와 로그인 보조·2FA를 이식

## Slide 3
2. 목표
• 제조 현장 실시간 가시화: OEE·SPC(Cp/Cpk)·LOT 추적으로 품질·생산성 관리
• AI 자동화: 불량원인분석·생산/수요예측·예지보전으로 의사결정 보조
• 공통 업무협업 표준화: UIMS 이식으로 업무일지·일정·쪽지·통계·시스템관리(RBAC) 추가
• 보안 강화: JWT + 2차 인증(2FA), 회원가입 승인 게이트, 권한관리 SUPERADMIN 가드
• 단일 JAR 배포(frontend→backend static 번들)로 운영 단순화

## Slide 4
3. 범위 — 모듈 목록 (MES 본연)
영역 | 모듈
MES | 작업지시(workorder)·생산실적(production)·공정/라우팅(process/routing)·BOM·설비OEE(equipment/oee)·LOT추적(tracking)·생산계획(plan)·진행관리(progress)
WMS | 입고(receiving)·출고(shipping)·재고(inventory)·로케이션/창고(warehouse)·재고실사(stocktake)·LOT/시리얼(lotserial)·바코드(barcode)
QMS | 수입/공정/출하검사(inspection)·검사기준(spec)·부적합 NCR·시정조치 CAPA·SPC 관리도·성적서(certificate)
AI/연계 | AI(불량분석·예측·예지보전)·RAG·분석(analytics)·대시보드·통합(integration ERP/ITSM/OCR/BI)
관리 | 품목(item)·거래처(partner)·회원(member)·관리자(admin)·설정(config)·공통(common)

## Slide 5
4. 범위 — 본 차수 UIMS 이식 추가
구분 | 내용
공통 업무협업 | 업무일지·일정·쪽지·통계 (com.zioinfo.mes.uiws.*)
시스템관리 | 권한관리 RBAC — 역할/역할-메뉴/공통코드/메뉴/부서/거래처 (tb_uiws_*, /api/system/*) + React 화면 6종
로그인 보조 | 회원가입·아이디찾기·비밀번호초기화 (/api/mes/auth/*)
인증 | JWT + 2차 인증(2FA) 레이어, 회원가입 승인 게이트
모바일 | 모바일 앱 QR 배포(통합 메신저 앱 재사용)

## Slide 6
5. 기술 스택
레이어 | 기술
Backend | Spring Boot 3.5 / Java 17 / MyBatis
Frontend | React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind + Recharts (backend static 번들)
Database | PostgreSQL — mes_db (전용 계정)
AI | Ollama 온프레미스 (외부 API 금지) — 폴백 포함
인증 | JWT + 2FA(이메일 인증코드)
배포 | 단일 JAR · 포트 8013 · Gitea webhook → 자동배포

## Slide 7
6. 아키텍처
• 단일 JAR: React 빌드 산출물을 backend static에 번들 → 8013 단일 서비스
• @MapperScan(annotationClass=Mapper.class, basePackages=com.zioinfo.mes) — 신규 매퍼 자동 등록
• 도메인 분리: MES/WMS/QMS + uiws 서브패키지(worklog·schedule·message·stats·system)
• AI 호출은 OllamaClient 단일 경로, 실패 시 규칙 기반 폴백
• 연계: ERP(재고/정산)·ITSM(CS)·OCR(상품/문서)·BI(분석) REST 연동
※ 상세 구성도는 설계서 참조

## Slide 8
7. 일정 (WBS 요약)
단계 | 산출물/활동
분석/설계 | 요구사항·ERD·API 명세·화면 설계 (개발계획서·설계서)
MES 코어 | 작업지시·생산실적·공정·BOM·OEE·LOT추적
WMS/QMS | 입출고·재고·실사 / 검사·NCR·CAPA·SPC·성적서
AI/연계 | 불량분석·예측·예지보전 + ERP/ITSM/OCR/BI 연계
UIMS 이식 | 업무일지·일정·쪽지·통계·권한관리 + 로그인보조·2FA
검증/배포 | 빌드·테스트·QA → 8013 배포 → 지침서 작성

## Slide 9
8. 역할 분담
역할 | 담당
백엔드 | 제조 도메인·AI·연계·관리자 API (mes-backend-dev)
프론트엔드 | 관리자 웹·UIMS 화면 (mes-frontend-dev)
모바일 | 현장 작업자 앱 (mes-mobile-dev)
DevOps | Gitea·deploy_server·webhook·배포 (mes-devops-dev)
QA | 경계면·보안·제조 도메인 정합 (mes-qa)

## Slide 10
9. 기대효과
• 현장 실시간 가시성: OEE·SPC·LOT 추적으로 품질·생산성 정량 관리
• AI 보조로 불량/장애 선제 대응, 수요·생산 예측 기반 계획 수립
• UIMS 이식으로 제조 현장과 업무협업(일지·일정·쪽지·통계)을 단일 시스템에서 운영
• RBAC·2FA로 보안 강화 및 권한 통제, 회원가입 승인 게이트로 무단 접근 차단