## Slide 1
zioinfo-esn
개발계획서
ESL 통합관리 플랫폼 + UIMS 업무협업 통합 / 지오정보기술 / 2026
GUARDiA Platform

## Slide 2
1. 개요 / 배경
• 레거시 ESN 6개 프로젝트(ESN_WEB_ZIOINFO·ESN_WEB_LGInnotek·ESN_DAEMON_EMART 등)를 단일 플랫폼으로 현대화 통합
• 전자가격표(ESL)·전자선반 통합 관리: 매장·템플릿·기기 바인딩·가격 갱신·펌웨어·HCore 게이트웨이 관제
• 멀티테넌트 구조(LGInnotek / LGIT / Emart / ZIOINFO)로 다수 고객사 동시 운영
• 2026-06-21 UIMS(URP 업무협업) 전체 이식: 업무일지·일정·쪽지·통계 + 시스템관리(RBAC) + 2차 인증(2FA) 추가

## Slide 3
2. 목표
• Spring Boot 1.5/Java 8 레거시 → Spring Boot 3.5 / Java 17 / React 19 단일 JAR 현대화
• ESL 운영 전 과정(상품→가격→템플릿→기기 바인딩→갱신 큐→펌웨어) 통합 관제
• Ollama 온프레미스 AI로 알람 원인 분석 · POS 데이터 자동 분류 (외부 API 미사용)
• UIMS 공통 업무협업 레이어로 운영팀 업무일지·일정·쪽지·업무통계 일원화
• JWT + 2FA(이메일 인증코드) 보안 인증 및 권한관리(RBAC) 체계 확립

## Slide 4
3. 범위 — 모듈 구성
영역 | 모듈 | 비고
ESL 코어 | 테넌트 / 매장그룹 / 매장 | 멀티테넌트 4사
ESL 코어 | 상품 / 가격 / 템플릿 | ESL 화면 템플릿
ESL 코어 | 태그 바인딩 / 갱신 큐 | ESL 기기 ↔ 상품
ESL 코어 | 알람 / HCore / 펌웨어 | 게이트웨이/허브 관제
ESL 코어 | POS 변환 / 작업이력 / 대시보드 | POS 데이터 분류
AI | Ollama 알람분석 / POS 자동분류 | 폴백 내장
UIMS (신규) | 업무일지 / 일정 / 쪽지 / 통계 | 공통 업무협업
UIMS (신규) | 시스템관리(역할·메뉴·코드·부서·거래처) | RBAC
인증 (신규) | 로그인 2FA / 회원가입·아이디찾기·비번초기화 | 보안 강화

## Slide 5
4. 기술 스택
레이어 | 기술
Backend | Spring Boot 3.5.0 / Java 17 / Maven (finalName esn-1.0.0)
ORM / DB | MyBatis + PostgreSQL (esn_db)
Frontend | React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind
AI | Ollama 온프레미스 (llama3.2:1b 텍스트)
인증 | JWT + 2FA(이메일 인증코드)
배포 | 단일 JAR (frontend → backend static 번들), 백엔드 포트 8015

## Slide 6
5. 아키텍처 개요
• 단일 JAR: React 빌드 산출물을 backend static에 번들 → 8015 단일 서비스
• MyBatis @MapperScan(annotationClass=Mapper.class) · 매퍼 classpath:mapper/**/*.xml
• 스키마 멱등 부팅 적용: schema.sql → 90_uiws_system.sql → 91_uiws_port.sql (mode:always, continue-on-error)
• UIMS 테이블은 전부 tb_uiws_* 프리픽스 → 기존 esn_*(ESL) 충돌 0
• Ollama·ITSM(9001) 연계는 폴백 내장으로 미가용 시에도 핵심 기능 동작
※ 상세 구성도는 설계서 참조

## Slide 7
6. 일정 (WBS 요약)
단계 | 주요 산출 | 상태
Phase 1 | 레거시 6개 분석 · 도메인 정의 | 완료
Phase 2 | ESL 코어(백엔드 12도메인·프론트 13페이지) | 완료
Phase 3 | 단일 JAR · CI/CD 자동배포 | 완료
Phase 4 | UIMS 업무모듈 + 시스템관리 + 2FA 이식 | 완료(2026-06-21)
Phase 5 | 라이브 배포·통합 검증 | 진행

## Slide 8
7. 역할 분담
역할 | 담당 범위
오케스트레이터 | 하네스 조율 · 산출물 관리
백엔드 | Spring Boot 도메인/매퍼/API
프론트엔드 | React 화면 · 테마 토큰
DB | 스키마 멱등화 · 마이그레이션
DevOps | 단일 JAR · Gitea webhook · 배포
QA | 경계면 정합 · 회귀 · 보안 검증

## Slide 9
8. 기대효과
• 레거시 6종 분산 운영 → 단일 현대화 플랫폼으로 운영비·유지보수 부담 절감
• 멀티테넌트로 고객사별 ESL 운영을 단일 콘솔에서 통합 관제
• Ollama 온프레미스 AI로 알람 분석·POS 분류 자동화(외부 의존 0)
• UIMS 통합으로 ESL 운영 업무와 업무협업(일지·일정·쪽지·통계)을 한 시스템에서 처리
• 2FA·RBAC 도입으로 공공/기업 고객 보안 요구 충족