## Slide 1
2026.05.25 완료
GUARDiA × Paperclip
AI 에이전트 구현 보고서
Phase 1~4 설계·구현·테스트 완료 보고
2026.05.25 | GUARDiA ITSM

## Slide 2
목 차
01
GUARDiA ITSM 개요 & 배경
02
Paperclip 프레임워크 소개
03
Phase 1 — Paperclip 개발 도구 설정
04
Phase 2 — Ollama 로컬 LLM 구성
05
Phase 3 — GUARDiA 에이전트 엔진
06
Phase 4 — 자율 운영 대시보드
07
테스트 결과 요약
08
보안 제약사항 & 향후 로드맵

## Slide 3
01 GUARDiA ITSM 개요
기존 GUARDiA 기능
SR 접수·처리
서비스 요청 워크플로우
SSL 인증서 관리
만료 감시 & 갱신 알림
PM 정기점검
예방 유지보수 일정
SI 프로젝트 관리
WBS·이슈·리스크·테스트
CMDB
서버 자산 관리
메신저·알림
내부 커뮤니케이션
AI
추가
AI 에이전트 추가 목표
⚡ 반복 업무 자동화
장애 분류, KB 등록, SR 자동 생성
👁 능동적 모니터링
SSL·WBS·PM 상태를 AI가 주기 감시
🤝 사람-AI 협업
고위험 액션은 사람 승인 게이트 통과
🔒 완전 온프레미스
Ollama 로컬 LLM, 외부 API 완전 차단

## Slide 4
02 Paperclip 프레임워크 소개
Paperclip — AI 에이전트 오케스트레이션 오픈소스 프레임워크 (github.com/paperclipai/paperclip)
🏢 조직도 구조
CEO → CTO → 개발자/QA
계층적 에이전트 관리
💓 하트비트 시스템
에이전트가 주기적으로
깨어나 작업 수행 후 대기
📋 이슈 추적
GitHub 스타일
태스크/이슈 관리
🔐 거버넌스 게이트
위험 수준에 따른
사람 승인 워크플로우
GUARDiA 적용 전략
개발 시
Paperclip CLI로 에이전트 페르소나 정의 (CEO/CTO/Dev/QA)
런타임
AgentEngine (Python) 내장 — 외부 Paperclip 서버 불필요
LLM
Ollama localhost:11434 전용 — 외부 LLM API 완전 차단

## Slide 5
Phase 1
Paperclip 개발 도구 설정
조직도 구성 · 에이전트 페르소나 · 거버넌스 규칙

## Slide 6
03 Phase 1 — Paperclip 개발 도구 설정
에이전트 조직도
CEO
CTO
PM_AGENT
DEVELOPER
QA
생성 파일 구조
C:\GUARDiA\paperclip\
├─ paperclip.config.json
│ (조직도 · LLM 설정 · 거버넌스)
├─ README.md
└─ agents/
├─ ceo.md
├─ cto.md
├─ developer.md
└─ qa.md
거버넌스 규칙
액션 | 승인 방식
code_commit / deploy | 사람 승인 필수
delete_data | CEO 승인 필수
CRITICAL 장애 분류 | 담당자 승인 필수
KB 등록 / SSL SR | 자동 승인

## Slide 7
Phase 2
Ollama 로컬 LLM 설정
guardia-agent 커스텀 모델 · 보안 온프레미스 추론

## Slide 8
04 Phase 2 — Ollama 로컬 LLM
추론 아키텍처
GUARDiA AgentEngine
OllamaClient (HTTP)
Ollama Server :11434
guardia-agent 모델
🔒 외부 LLM API 완전 차단
모든 AI 추론은 localhost:11434 (Ollama) 만 허용
guardia-agent 모델 파라미터
FROM llama3.1:8b
SYSTEM """
GUARDiA ITSM AI 운영 에이전트
한국어 응답 · ITSM 전문화
외부 API 호출 금지
"""
PARAMETER temperature 0.2
PARAMETER num_predict 2048
OllamaClient API
health_check() → 서버 상태 확인
resolve_model(preferred) → fallback 모델 선택
json_generate(prompt) → JSON 추출 (코드블록 자동 제거)
pull_model(model) → 모델 다운로드

## Slide 9
Phase 3
GUARDiA 에이전트 엔진
6종 자율 에이전트 · 하트비트 사이클 · 승인 게이트

## Slide 10
05 Phase 3 — 6종 에이전트 역할
INCIDENT_TRIAGE
매 15분
▸ 미배정 장애 자동 분류
▸ severity / category / reason
▸ CRITICAL → 사람 승인
KB_CURATOR
매시간 정각
▸ 완료 SR → KB 자동 생성
▸ 증상·원인·해결책 초안
▸ published=False (검토 대기)
SSL_WATCHER
매일 08:30
▸ SSL 만료 0~30일 서버 감시
▸ 자동 갱신 SR 생성
▸ 7일↓=CRITICAL, 30일↓=HIGH
WBS_MONITOR
매일 08:00
▸ SI WBS 지연 감지
▸ 3일+ 주의, 10일+ CRITICAL
▸ 리스크 자동 등록
PM_SUGGESTER
매일 09:00
▸ PM 미등록 서버 탐지
▸ 권장 점검 일정 제안
▸ AgentTask 기록
DEVELOPER
수동 트리거
▸ PENDING 태스크 처리
▸ LLM 코드 생성
▸ CODE_CHANGE → 사람 승인

## Slide 11
05 Phase 3 — 하트비트 & 승인 게이트
하트비트 사이클
APScheduler
Cron 트리거
status = ACTIVE
Ollama
health_check()
_handler() 실행
status = IDLE
(완료)
승인 게이트 설계
✅ AUTO_APPROVED — 사람 개입 없이 즉시 실행
• KB 등록 초안 생성
• SSL 갱신 SR 생성
• PM 일정 제안
• WBS 리스크 등록 (일반)
⏳ PENDING — 담당자 승인 후 실행
• CRITICAL 장애 분류 적용
• CODE_CHANGE (개발자 에이전트)
• CRITICAL 리스크 등록 (WBS 10일+ 지연)
• code_commit / deploy / delete_data
DB 테이블 구조
tb_agent_config
에이전트 설정 · 상태 · 통계
tb_agent_task
실행된 태스크 · LLM 입출력
tb_agent_approval
승인 대기·완료 기록

## Slide 12
Phase 4
자율 운영 대시보드
agents.html SPA · 실시간 상태 · 승인 워크플로우

## Slide 13
06 Phase 4 — 자율 운영 대시보드
접근: http://localhost:8001/agents | 자동 갱신: 30초 간격
LLM 상태 배너
Ollama 온라인/오프라인
실시간 연결 상태 표시
통계 카드 (5종)
총 에이전트·활성·오늘
태스크·토큰·승인 대기
에이전트 탭
역할 배지 + 상태 펄스
하트비트/정지/재개 버튼
조직도 탭
계층적 트리 렌더링
에이전트 관계 시각화
승인 대기 탭
PENDING 승인 목록
CRITICAL 강조 표시
태스크 피드 탭
전체 에이전트 태스크
실시간 피드 통합 뷰
REST API: 16개 엔드포인트 | GET·POST·PATCH·DELETE | CUSTOMER 역할 전체 차단 | RBAC 기반 권한 제어

## Slide 14
07 테스트 결과 요약
구문 검사 (Python Syntax Check)
✅ models.py
✅ main.py
✅ core/llm_client.py
✅ core/agents.py
✅ core/scheduler.py
✅ routers/agents.py
심볼 검증
AgentRole enum 10가지 역할
AgentEngine 핸들러 6개 구현
OllamaClient 메서드 7개 구현
API 엔드포인트 16개 라우터
스케줄러 잡 9개 (기존4+신규5)
main.py 라우터 34개 등록
스케줄러 잡 (총 9개)
cert_check 매일 09:00
pm_check 매일 09:05
on_call_notify 매일 08:55
batch_cleanup 매일 02:00
agent_incident_triage 매 15분
agent_kb_curator 매시간
agent_ssl_watcher 매일 08:30
agent_wbs_monitor 매일 08:00
agent_pm_suggester 매일 09:00

## Slide 15
08 보안 제약사항
LLM 보안
▸ 외부 LLM API 완전 차단 (OpenAI/Claude 등)
▸ Ollama localhost:11434 전용 사용
▸ temperature 0.2 고정 (결정론적 응답)
▸ HTTP 요청 30초 타임아웃
서버 정보 보호
▸ ip_addr — ServerOut 스키마 미포함
▸ ssh_user — API 응답 절대 미노출
▸ os_pw_enc — AES-256-GCM 암호화 필수
▸ file_path — API 응답 완전 제거
에이전트 액션 제어
▸ CRITICAL 액션 → 사람 승인 후 실행
▸ 위험 명령어 차단: rm -rf /, shutdown, mkfs
▸ fork bomb 패턴 감지 & 차단
▸ 경로 순회 방지 (resolve().relative_to)
접근 제어 (RBAC)
▸ CUSTOMER 역할 — 에이전트 API 전체 차단
▸ 에이전트 생성/수정/삭제 — ADMIN만 허용
▸ 승인 처리 — USER 이상 허용
▸ 스택트레이스 — API 응답 노출 금지

## Slide 16
08 향후 로드맵
v1.1
2026 Q3
에이전트 간 메시지 전달
CEO→CTO 위임 워크플로우
태스크 자동 위임 체계
v1.2
2026 Q3
에이전트 학습
이전 태스크 기반 파인튜닝
조직 맞춤형 응답 최적화
v1.3
2026 Q4
멀티모달 지원
스크린샷·로그 이미지 분석
시각 장애 자동 탐지
v2.0
2027 Q1
에이전트 마켓플레이스
커뮤니티 에이전트 공유
Plug-in 방식 등록/사용
v2.1
2027 Q1
엣지 배포
경량 모델 (llama3.2:1b)
저사양 서버 지원
현재 완료: Phase 1~4 | 6종 에이전트 | 16개 API | 9개 스케줄러 잡 | 자율 운영 대시보드

## Slide 17
완료
GUARDiA × Paperclip
구현 완료
Phase 1~4 완료 | 온프레미스 AI 자율 운영 체계 구축
2026.05.25 | GUARDiA ITSM
6
자율 에이전트
16
REST API 엔드포인트
9
스케줄러 잡
100%
구문 검사 통과